产品需求文档

懒得（děi）动

Web / iOS / Android 多端产品需求文档

文档版本：V1.1

文档日期：2026-06-27

文档状态：需求整理稿｜待产品确认

原始依据：lazyde_PRD.docx（V1.0 草稿）

原始作者：目击者L女士

覆盖终端：Web（桌面/移动浏览器）、iOS、Android

技术约束：React Native + React Native Web；Node.js；MySQL

本文档的定位：本版本把原始“手机 Web”PRD升级为三端需求基线，并明确区分：已确认方向、建议的 MVP 范围、仍需 wind 决策的规则。本文档不代表已开始开发。

# 文档导航

- 1. 项目概述与目标

- 2. 用户与核心场景

- 3. 产品范围与版本优先级

- 4. 信息架构与核心流程

- 5. 功能需求详述

- 6. Web / iOS / Android 差异要求

- 7. 内容、数据与运营后台

- 8. 非功能需求

- 9. 数据指标与验收标准

- 10. 风险、依赖与待确认事项

# 0. 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-27 | 原始草稿 | 面向手机 Web，描述核心创意与初步功能。 |
| V1.1 | 2026-06-27 | 需求整理稿 | 扩展为 Web、iOS、Android；补充 MVP 边界、三端差异、验收标准和待确认规则。 |

范围变更提醒：原始 PRD 的产品形态为“手机端 Web”。本版本新增 iOS、Android 和桌面浏览器支持，因此账号、权限、地图、上传、分享、适配和应用商店合规均成为正式需求。

# 1. 项目概述与目标

## 1.1 产品定位

“懒得动”是一款本地周末玩乐决策产品，面向“想出门但不想做攻略、也不想继续纠结”的用户。产品通过偏好约束下的盲盒抽取，替用户完成决策，并用今日待办、完成记录和分享机制推动用户真正出门。

一句话价值：不是再给用户一堆选择，而是在用户可接受的边界内，替用户做一个值得尝试的决定。

## 1.2 需求背景

2025 年全国居民人均服务性消费支出为 13,602 元，占居民人均消费支出的 46.1%。本地玩乐、城市探索、探店和轻社交都属于体验消费场景，具备高频、低门槛和较高试错容忍度。

原始 PRD 对核心矛盾的判断成立：用户不是缺少攻略，而是面对过量信息时缺少快速、安全的决策机制。产品应减少选择数量、降低执行成本，而不是继续增加信息密度。

## 1.3 产品目标

- 让用户在 3 分钟内完成“选择偏好—获得结果—确认出发”。

- 让抽取结果具备可执行性：地点明确、时间可控、预算可理解、导航可达。

- 验证用户是否愿意确认并完成被推荐的玩法，而不是只浏览或反复重抽。

- 建立可配置的城市玩法库，为后续 AI 审核、排行榜和内容社区打基础。

## 1.4 非目标

- 首版不做完整旅游攻略平台。

- 首版不追求覆盖所有城市和所有玩法类型。

- 首版不把 AI 自动审核、排行榜和内容广场作为上线前置条件。

- 首版不以付费转化为主要目标，先验证用户价值和完成闭环。

# 2. 用户与核心场景

## 2.1 目标用户

| 用户类型 | 典型特征 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 冲动型用户 | 临时想出门，但不知道去哪；容易因为纠结而放弃。 | 快速获得一个靠谱且有新鲜感的玩法。 |
| 社交型用户 | 与朋友或伴侣难以统一意见。 | 用简单偏好输入减少争论，并方便把结果分享给同行人。 |
| 谨慎型用户 | 担心踩坑，对陌生玩法缺乏信任。 | 看到清晰步骤、费用、距离、地图和注意事项。 |

## 2.2 核心痛点

- 启动困难：想出门，但缺少第一步推动。

- 选择疲劳：信息太多，比较成本高。

- 攻略成本高：搜索、筛选、判断和规划链路过长。

- 推荐缺少惊喜：普通列表难以制造期待感。

- 陌生玩法缺乏信任：用户担心距离、价格、环境或体验不符合预期。

- 多人决策困难：不同人的预算、兴趣和时间难统一。

## 2.3 核心使用场景

| 场景 | 触发时机 | 用户期待 |
| --- | --- | --- |
| 周末临时出门 | 周六或周日临时起意 | 快速决定半天或一天怎么玩。 |
| 下班后放松 | 工作日晚间 | 找到距离近、耗时短的轻量活动。 |
| 情侣/朋友约会 | 同行人意见不一致 | 减少讨论时间，得到大家都能接受的方案。 |
| 城市探索 | 想获得新鲜体验 | 发现平时不会主动搜索的地点或活动。 |

# 3. 产品范围与版本优先级

推荐版本边界：P0 只验证“用户是否接受推荐并真的出门”。AI 审核、排行榜、分享海报进入 P1；内容广场和商业化进入 P2。该边界为产品建议，最终仍需 wind 确认。

| 优先级 | 版本目标 | 包含能力 | 明确不包含 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 / MVP | 跑通决策与执行闭环 | 城市/定位、偏好、盲盒、玩法详情、地图导航、今日待办、手动完成、基础账号、运营后台、基础埋点 | AI 自动审核、速度榜、内容广场、付费 |
| P1 | 增强完成感和传播 | 图片/视频证明、人工审核、简单规则、AI 判定、申诉、排行榜、分享图、提醒 | 完整内容社区和商业化 |
| P2 | 形成内容与商业循环 | 话题广场、点赞收藏评论、同款玩法、多人偏好、会员、付费重抽、商家合作 | 待后续规划 |

# 4. 信息架构与核心流程

## 4.1 用户侧信息架构

- 首页：城市、定位状态、开始抽取、最近偏好。

- 偏好选择：人数、时长、预算、情绪、玩法、室内/室外、距离。

- 抽取结果：玩法名称、摘要、剩余重抽次数、确认按钮。

- 玩法详情：介绍、步骤、费用、时间、地图、导航、注意事项。

- 今日待办：待出发、进行中、已完成、已取消。

- 我的：登录状态、收藏、历史记录、隐私与权限设置。

## 4.2 P0 核心流程

| 步骤 | 用户动作 | 系统目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择城市或授权定位 | 明确玩法服务范围 |
| 2 | 设置必要偏好 | 缩小可接受的玩法集合 |
| 3 | 抽取一个玩法 | 获得单一决策结果 |
| 4 | 可重抽最多两次 | 保留有限后悔空间 |
| 5 | 查看详情并确认 | 理解怎么玩、去哪和花多少 |
| 6 | 加入今日待办 | 形成执行承诺 |
| 7 | 手动标记完成 | 完成最小闭环 |

## 4.3 异常与回退流程

- 拒绝定位：允许手动选择城市和区域，不阻断使用。

- 没有匹配玩法：明确说明哪个条件过严，并提供“一键放宽条件”。

- 地图不可用：展示文字地址，并提供复制地址。

- 网络失败：保留当前偏好与抽取结果，支持重试。

- 未登录：允许浏览和抽取；收藏、添加待办、上传和跨设备同步时引导登录。

# 5. 功能需求详述

## F0 城市与定位

目标：确保所有抽取结果都位于用户当前可接受的服务范围内。

- 首次进入时询问定位授权；请求前说明用途，不在启动瞬间无解释弹窗。

- 定位成功后展示当前城市和区域，用户可以手动切换。

- 定位失败或拒绝授权时，展示城市选择器。

- 当前城市没有玩法时，不进入空白抽取页，应提示尚未开放并允许切换城市。

- P0 默认使用粗粒度城市/区域信息；除导航或“附近”需求外，不持续采集精确位置。

验收标准：未授权定位的用户也能通过手动选城完成完整抽取流程。

## F1 首页与开始入口

- 首页突出单一主按钮“帮我决定去哪玩”。

- 展示当前城市、最近一次偏好和今日待办入口。

- 原始 PRD 的“情绪/人数/玩法/时长四张主分类卡”可作为偏好入口，但不能只允许用户选择一个维度。

- Web 桌面端需适配鼠标、键盘和较宽布局；移动端保持单手可操作。

验收标准：新用户无需阅读说明即可找到开始入口；键盘用户可完成主要操作。

## F2 偏好选择

| 偏好项 | P0 建议选项 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 独自 / 双人 / 3–5 人 / 6 人以上 | 是 |
| 时长 | 1 小时内 / 2–3 小时 / 半天 / 一天 | 是 |
| 预算 | 免费 / 50 元内 / 100 元内 / 300 元内 / 不限 | 是 |
| 情绪 | 放松 / 治愈 / 刺激 / 社交 / 随便 | 否 |
| 玩法 | 美食 / 文艺 / 探索 / 运动 / 惊喜 / 不限 | 否 |
| 环境 | 室内 / 室外 / 不限 | 否 |
| 距离 | 3 km / 10 km / 全城 / 不限 | 否 |

- 用户可快速使用默认值，避免把偏好页变成长问卷。

- 系统保存最近一次选择，但需要允许一键清空。

- 条件之间冲突时，在抽取前提示，不让用户等待后才失败。

验收标准：用户能在 60 秒内完成偏好设置；组合无结果时得到可理解的放宽建议。

## F3 盲盒抽取

- 只从当前城市、已上架且满足必要偏好的玩法中抽取。

- 一次决策会话共三次结果：首次抽取一次，免费重抽两次。

- 同一会话内不重复出现相同玩法。

- 结果页显示玩法名称、简要说明、预计时间、预算和距离。

- 重抽按钮显示剩余次数；次数耗尽后置灰并解释原因。

- 用户点击“就是这个了”后锁定本次结果并进入详情。

- 重抽限制的最终口径（按会话、按天、按账号）仍需确认；P0 建议按一次决策会话。

验收标准：有可用数据时，95% 的抽取请求在 1 秒内返回；同一会话不重复。

## F4 玩法详情与导航

- 展示名称、封面、玩法介绍、适合人数、预计时长、预算、开放时间、地址、距离和注意事项。

- 使用步骤应简短、可执行，不写成冗长攻略。

- 地图显示地点；支持调用高德、腾讯或系统地图进行导航。

- 地图不可用时仍展示文字地址和复制按钮。

- 底部固定主按钮“确认出发并加入今日待办”。

- 玩法临时关闭、过期或不可用时，应停止确认并推荐重新抽取。

验收标准：用户不依赖其他攻略，也能判断是否适合并开始导航。

## F5 今日待办

- 待办状态包括：待出发、进行中、已完成、已取消。

- 同一用户一天可以添加多个玩法，是否设置上限需确认。

- P0 支持手动标记完成，形成最小闭环。

- 任务卡展示玩法名称、预计时间、地点、状态和导航入口。

- 取消任务时可选择原因，用于分析推荐质量。

- 已完成任务保留到历史记录，不因日期变化而丢失。

验收标准：确认玩法后 1 秒内出现在今日待办；刷新或换端后状态一致。

## F6 账号与同步

- 游客可浏览、选偏好和抽取。

- 收藏、添加待办、跨端同步、上传证明和发布内容需要登录。

- 登录方案需在手机号、微信、Apple 登录等选项中确认；iOS 若提供第三方登录，需要同步评估 Apple 登录要求。

- 用户可退出登录、注销账号并申请删除个人数据。

验收标准：同一账号在 Web、iOS、Android 上看到一致的待办、收藏和历史记录。

## F7 收藏与历史

- 用户可收藏玩法，并在“我的”中查看。

- 历史记录区分：抽中过、确认过、完成过。

- 已下架玩法仍可显示历史摘要，但不能再次确认。

## F8 完成证明与审核（P1）

- 支持调用相机、相册或浏览器文件选择器上传图片/视频。

- 上传前展示文件大小、格式和隐私说明。

- 审核流程建议分阶段：人工审核 → 简单规则 → AI 辅助 → AI 自动判定。

- 审核状态包括：待审核、通过、未通过、申诉中、申诉完成。

- 未通过必须给出清晰原因，并允许重新上传或申诉。

- AI 结果不得是无法解释且不可申诉的最终裁决。

## F9 速度排行榜（P1）

- 只有审核通过的任务可进入排行榜。

- 按城市、玩法分类和自然日分组。

- 排名起点必须统一；建议从“确认出发”时间开始，到“提交完成证明”时间结束。

- 展示昵称、头像、完成用时和排名；不得默认公开真实姓名或精确轨迹。

- 需要防刷、异常速度识别和人工复核机制。

## F10 分享图与系统分享（P1）

- 分享内容可包含玩法名称、完成时间、排名、品牌标识和二维码/链接。

- iOS 与 Android 调用系统分享面板。

- Web 优先使用浏览器分享能力；不支持时提供下载图片、复制链接。

- 用户发布前可预览，避免自动公开个人位置或头像。

## F11 话题广场（P2）

- 支持发布图文或视频并绑定玩法标签。

- 支持最新、热度和附近排序；“附近”需单独授权位置。

- 支持点赞、收藏、评论和“用同款玩法”。

- 冷启动阶段由运营预置优质内容，避免空广场。

- 所有用户内容必须经过内容安全审核，并提供举报和处置流程。

# 6. Web / iOS / Android 差异要求

统一三端的正确理解：React Native 与 React Native Web 可以共享业务逻辑、数据模型和大量界面组件，但地图、权限、分享、相机、文件上传、返回行为和桌面交互必须保留平台适配。需求验收应按三个终端分别验证。

| 能力 | Web | iOS | Android |
| --- | --- | --- | --- |
| 布局 | 适配桌面与移动浏览器；支持鼠标、键盘、触屏 | 手机触控、安全区域、横竖屏规则 | 手机触控、返回键、不同屏幕尺寸 |
| 定位 | 浏览器授权；拒绝后手动选城；需安全环境 | 系统定位授权与用途说明 | 系统定位授权与分版本权限处理 |
| 地图 | 网页地图或外部导航链接 | 系统/第三方地图跳转 | 高德/腾讯等地图跳转 |
| 上传 | 文件选择；移动浏览器可调相机 | 相机与照片权限 | 相机与媒体权限 |
| 分享 | 系统分享；失败时下载或复制链接 | 系统分享面板 | 系统分享面板 |
| 通知 | P0 不要求；后续可评估 Web Push | 系统通知授权 | 系统通知授权与渠道 |
| 交互 | 悬停、焦点、Tab 键、浏览器前进后退 | 手势、系统返回逻辑 | 手势、实体/系统返回键 |
| 存储 | 浏览器缓存与安全凭证策略 | 安全存储登录凭证 | 安全存储登录凭证 |

# 7. 内容、数据与运营后台

## 7.1 玩法内容模型

| 字段组 | 主要字段 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 玩法 ID、名称、摘要、封面、城市、区域、状态 |
| 匹配标签 | 人数、时长、预算、情绪、玩法类型、室内/室外、距离范围 |
| 地点信息 | 经纬度、文字地址、地图 POI、导航链接 |
| 执行信息 | 步骤、注意事项、开放时间、预计花费、联系方式 |
| 运营信息 | 来源、审核状态、上下架时间、推荐权重、商业合作标识 |

## 7.2 运营后台 P0

- 城市、区域、分类和标签管理。

- 玩法新增、编辑、预览、上下架和批量导入。

- 玩法内容审核与过期检查。

- 查看抽取量、确认率、取消原因和完成率。

- 按城市配置玩法，不允许把分类和城市写死在客户端。

- 保留关键操作日志，能够追溯谁在何时修改或下架了内容。

## 7.3 P1 审核后台

- 完成证明审核队列。

- AI 判定结果、置信度和人工复核。

- 用户申诉处理。

- 排行榜异常记录和作弊处置。

- 用户内容举报与安全审核。

# 8. 非功能需求

| 维度 | 需求 |
| --- | --- |
| 性能 | 首页可交互时间目标 < 2 秒；盲盒结果 95% 请求 < 1 秒；上传显示进度并支持失败重试。 |
| 兼容性 | Web 覆盖主流桌面/移动浏览器和微信内置浏览器（是否纳入首发待确认）；iOS 15+、Android 10+ 暂沿用原 PRD。 |
| 可用性 | 定位、地图或第三方分享失败时必须有回退方案；重要操作提供明确状态。 |
| 安全 | 密码和凭证不明文存储；接口鉴权、限流、防重复提交；后台操作留痕。 |
| 隐私 | 位置、相机、相册按需授权；说明用途、范围和保存期限；支持注销与删除数据。 |
| 内容安全 | 用户上传内容进行色情、暴力、违法和广告识别，并提供举报及人工复核。 |
| 无障碍 | Web 支持键盘与可见焦点；三端提供可读标签、足够对比度和合理点击区域。 |
| 可扩展 | 城市、分类、标签、玩法和运营规则通过后台配置，不硬编码。 |
| 可观测 | 记录关键接口错误、上传失败、抽取失败、地图失败和客户端崩溃；不得在日志中泄露密码和敏感信息。 |

# 9. 数据指标与验收标准

## 9.1 北极星验证问题

核心验证：用户抽到玩法后，是否愿意确认、加入待办并最终完成？首版不以注册量或页面浏览量作为唯一成功标准。

## 9.2 建议指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 抽取完成率 | 进入偏好页后成功获得结果的用户占比 | 判断流程是否顺畅 |
| 确认率 | 点击“就是这个了”的抽取会话占比 | 判断推荐是否可接受 |
| 平均重抽次数 | 每次抽取会话的平均重抽次数 | 判断匹配质量和决策焦虑 |
| 待办加入率 | 确认结果后成功加入待办的比例 | 判断执行意愿 |
| 任务完成率 | 加入待办后标记完成的比例 | 验证真实行动 |
| 取消率与原因 | 取消任务数量及原因分布 | 发现距离、预算、时间和内容问题 |
| 7 日再次使用率 | 首次抽取后 7 日内再次使用的用户比例 | 判断产品是否有复用价值 |

## 9.3 P0 发布验收

- Web、iOS、Android 均能完成：选城—偏好—抽取—详情—待办—完成。

- 拒绝定位、没有匹配结果、地图失败和网络中断均有可恢复流程。

- 同一账号在三端看到一致的待办和完成状态。

- 玩法、城市和分类可由后台配置，无需重新发布客户端。

- 关键行为埋点可统计，错误日志能够定位抽取、上传和地图问题。

- 隐私政策、权限说明、账号注销和数据删除路径明确。

# 10. 风险、依赖与待确认事项

## 10.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 建议控制 |
| --- | --- | --- |
| 玩法库数量不足 | 重复率高、用户很快失去新鲜感 | 首发只做一个城市和少量高质量分类，持续运营更新。 |
| 偏好条件过多 | 流程变长，用户还没抽取就退出 | 提供默认值和快速模式，非必要条件允许“不限”。 |
| 偏好条件过少 | 结果不相关，伤害信任 | 人数、时长、预算至少作为基础约束。 |
| AI 审核误判 | 影响完成感和排行榜公平 | 分阶段上线；保留人工复核和申诉。 |
| 三端能力差异 | 共享代码预期过高导致返工 | 需求阶段明确平台差异，逐端验收。 |
| 冷启动内容不足 | 社区和排行榜显得空 | P0 不上线广场；P1/P2 用运营内容和活动启动。 |
| 位置和上传隐私 | 合规风险和用户不信任 | 最小化采集、用途说明、可撤回授权、可删除数据。 |

## 10.2 开发前必须确认

- 首发城市是哪一个？首发需要多少条可用玩法？

- 登录方式采用手机号、微信、Apple，还是组合方案？

- 免费重抽限制按一次决策会话、每天、账号还是设备计算？

- 今日待办一天允许添加多少个玩法？

- 地图服务统一使用高德、腾讯，还是按平台调用系统地图？

- Web 是否必须支持微信内置浏览器？

- P0 是否接受“用户手动完成”，把上传与 AI 审核放到 P1？

- 排行榜计时从哪个动作开始，如何处理暂停、跨日和异常速度？

- 上传图片/视频的格式、数量、大小、时长和保存期限是什么？

- 用户是否允许未满 18 岁？若允许，需要增加哪些内容和隐私保护？

- 桌面 Web 是完整功能端，还是只承担浏览、分享和落地页？

- 首版上线的目标日期、团队规模和可接受预算是多少？

## 10.3 已知技术约束

- 客户端：React Native 统一 iOS/Android，React Native Web 覆盖桌面与移动浏览器。

- 服务端：Node.js。

- 数据库：MySQL。

- 技术选型不等于三端完全一致；平台特定能力需要独立适配和验收。

# 11. 推荐推进顺序

- 确认待决策问题，冻结 P0 范围。

- 确定首发城市，并建立首批高质量玩法库。

- 完成关键页面流程图和低保真原型。

- 逐页确认 Web、iOS、Android 的差异行为。

- 补充接口、数据模型和后台需求后，再进入技术设计。

- 完成开发、测试、灰度和数据验证。

本阶段完成标准：wind 对 P0 功能、首发城市、登录方式、重抽规则、地图方案和 AI 是否进入首版作出明确选择后，才进入原型和开发设计。

# 附录 A：术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 抽取会话 | 用户从提交一组偏好开始，到确认某个玩法或退出为止的一次决策过程。 |
| 首次抽取 | 每个抽取会话自动返回的第一个结果。 |
| 重抽 | 用户放弃当前结果并请求另一个结果。 |
| 玩法 | 可在某一城市实际执行的本地体验活动。 |
| 今日待办 | 用户确认出发后保存的玩法任务。 |
| 完成证明 | 用于证明用户完成玩法的图片、视频或其他资料。 |

# 附录 B：核查来源

国家统计局：居民收支稳步增长 人民生活持续改善

React Native for Web：React Native compatibility

React Native：Platform-Specific Code

说明：本文件以用户提供的 lazyde_PRD.docx 为原始需求依据，并结合三端产品范围进行结构化整理。所有标注为“建议”或“待确认”的内容都不是未经确认的最终产品决策。